REALIZACJA  INWESTYCJI  GMINNYCH  w  2004 r.

- część opisowa stan na dzień 31.12.2004 r.

Przewidywane nakłady na dzień 31.12.2004r na zadania inwestycyjne wynoszą 1 232 028 zł  z tego na

zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 600 Transport i Łączność przewidywane nakłady na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 465 700 zł, w tym;

- 446 950 zł to środki własne gminy,

- 18 750 zł to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁU 600:

1. Budowa drogi osiedlowej w Strzeszowie – dział 600.

Zadanie obejmuje budowę konstrukcji ciągu pieszo - jezdnego na odcinku od drogi powiatowej do osiedla wielorodzinnego w Strzeszowie oraz  177 mb kolektora deszczowego  z 7 wpustami ulicznymi . Nawierzchnia jezdni będzie z kostki betonowej szarej, chodnik zostanie wykonany  z  kostki  betonowej  czerwonej,  odwodnienie  drogi – rynsztok  z  kostki  brukowej.  Długość budowanego odcinka drogi wynosi 355 mb.

Terminy realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie – wrzesień 2004 r.

Zakończenie – 2006 r.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego  - Zakład Budowlano- Drogowy Zdzisława Tarnowskiego z siedzibą w Żmigrodzie . Wartość inwestycji 300 000,00 zł .

W 2004 r. na w/w inwestycję przewidywane nakłady wynoszą 100 000 zł.

2. Budowa drogi w Szymanowie – dział 600

Zadanie własne gminy, które obejmuje budowę 650 mb drogi dojazdowej do rozłogu gruntów rolnych w Szymanowie. Droga ta stanowi również drogę ewakuacyjną i transportową w czasie zagrożenia powodzią osiedla domów jednorodzinnych w Szymanowie – ul. Łąkowa oraz w Psarach ulice Kasztanowa, Łąkowa i Nowa.

Konstrukcja drogi:

- szerokość 10 mb,

- długość 650 mb,

- podbudowa z tłucznia o grubości 20 cm

- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm

- nawierzchnia z emulsji asfaltowej.

Aby uzyskać normatywną szerokość drogi zaistniała konieczność wykupu terenów przyległych do  istniejącej drogi gminnej na szerokości 5 m.

Terminy realizacji :

Rozpoczęcie - sierpień  2002 r.

Zakończenie - listopad 2002 r. a rozliczenie finansowe całości w 2004r .

Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych ,55-100 Trzebnica, Małuszyn .

Koszt całego zadania wynosi 419 828 zł, z czego do w 2002 r. poniesiono nakłady w wysokości 117 628 zł.

Przewidywane nakłady w 2004r. wynoszą 87 700 zł.

3. Budowa drogi w Psarach ul. Malinowa – dział 600.

Zadanie obejmuje budowę drogi transportu rolnego w Psarach, ul. Malinowa, o długości 880 mb i szerokości 4,50 m.

Konstrukcja drogi to:

-warstwa bitumiczna grubości 4 cm,

-skropienie oraz klinowanie mieszanka mineralną,

-podbudowa z mieszanki tłuczniowej .

Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i jest nim Firma

Berger - Bau z siedzibą we Wrocławiu .

Termin realizacji:

Rozpoczęcie –  sierpień 2003 r.

Zakończenie –  październik 2004 r.

Przewidywane nakłady na dzień 31.12. 2004 r wynoszą 213 000 zł , w tym:

- 18 750 zł dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych,

- 194 250 zł środki własne gminy.

4. Budowa chodnika w miejscowości Piotrkowiczki – dział 600

Zadanie Starostwa Powiatowego  polegające na budowie chodnika po północnej stronie drogi powiatowej oraz odcinek chodnika przy drodze gminnej.

Konstrukcja chodnika o średniej szerokości 2,0 m:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka piaskowa gr. 3 cm

- kruszywo łamane gr. 10 cm

- piasek gruboziarnisty gr. 10 cm

Termin realizacji:

-rozpoczęcie 2005r

- zakończenie 2007r

W 2004r nie poniesiono nakładów na realizację zadania jw.

5. Budowa chodnika w miejscowości Szewce- dział 600

Zadanie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu polegające na budowie chodnika w miejscowości  Szewce  w ciągu drogi wojewódzkiej nr  342, realizowane przy współfinansowaniu Gminy Wisznia Mała.

Termin realizacji:

-rozpoczęcie 2004r

- zakończenie 2005r .

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – INREM Sp. zo.o. Oława .

Przewidywane nakłady na dzień 31.12. 2004r  na w/w inwestycję wynoszą 30 000 zł.

6. Budowa chodnika w Krzyżanowicach – dział 600.

Zadanie Starostwa Powiatowego obejmuje budowę chodnika po wschodniej stronie drogi powiatowej w Krzyżanowicach realizowane przy współfinansowaniu Gminy Wisznia Mała.

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka piaskowa gr. 3 cm,

- kruszywo łamane ( niesort ) gr. 10 cm,

- piasek gruboziarnisty gr. 10 cm.

Szerokość chodnika 2,0 m.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie 2004 r.,

- zakończenie 2005 r.

Wykonawca I etapu wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Biobud Sokołowice .

Przewidywane nakłady na dzień 31.12. 2004r  na w/w inwestycję wynoszą 30 000 zł.

7. Budowa dróg, kanalizacji deszczowej i drenażu w ul. Szkolnej i Parkowej w Krynicznie.

Zadanie własne gminy obejmuje budowę dróg, kanalizacji deszczowej i drenażu w Krynicznie.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie 2003r.

- zakończenie 2007 r.

Przewidywane nakłady na dzień 31.12. 2004r  na w/w inwestycję wynoszą 5 000 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 700 Gospodarka mieszkaniowa przewidywane nakłady na 31.12. 2004r wynoszą 15 300,00 zł, z tego na:

1. Zakup kotła do centralnego ogrzewania do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

Dostawca kotła: Siemko S.C. z siedzibą: Choczy. Kwota 7 300 zł.

2. Zakup kotła do centralnego ogrzewania do budynku komunalnego w Ligocie Pięknej. Kwota 8000 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 750 Administracja Publiczna przewidywane nakłady na 31.12. 2004r wynoszą 28 750,00 zł, z tego na:

1. Zakup kserokopiarki – dział 750

W ramach stałego usprawniania pracy w Urzędzie Gminy zakupiono w 2004 r. kserokopiarkę na kwotę 6 750 zł.

Dostawcą kserokopiarki jest Przedsiębiorstwo Rand Wrocław.

2. Zakup komputerów do Urzędu Gminy Wisznia Mała

W ramach stałego usprawniania stanowisk pracy w Urzędzie Gminy na zakup nowego sprzętu komputerowego w 2004 r przewidziano kwotę 22 000 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewidywane nakłady na 31.12.2004r wynoszą 34 000 zł.

1. Zakup sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej – środki z dofinansowania od Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 801 Oświata i wychowanie przewidywane nakłady na 31.12. 2004r w wysokości 49 340 zł, z tego:

środki własne wynoszą 34 470 zł, dotacje budżetu państwa 14 870 zł.

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szewcach – dział 801

Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkoły w Szewcach, aby dostosować go do wymogów, jakie są stawiane przed obiektami oświatowymi po reformie szkolnictwa.

Terminy wykonania prac budowlanych:

-rozpoczęcie 2003r

-zakończenie 2007r

Przewidywane nakłady na dzień 31.12. 2004r  na w/w inwestycję wynoszą 16 000,00 zł.

2. Sala komputerowa w Strzeszowie - 801

Zadanie własne gminy obejmuje zakup 6 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej w SP Strzeszów na kwotę 16 750,27 zł .

Dostawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – 3 X komputery, Bielany Wrocławskie ,ul. Sosnowa 20/3 .W 2003r poniesiono nakłady w wysokości 12 500 zł.

Przewidywane nakłady w 2004 r. wynoszą 4 250 zł.

3. Zakup zestawów komputerowych przeznaczonych na działalność dydaktyczną dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie.

Dostawca: „Certus” Jacek Palus z siedzibą we Wrocławiu wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Przewidywane nakłady w 2004r wynoszą 7435 zł i jest to dotacja budżetu państwa.

4. Zakup zestawów komputerowych przeznaczonych na działalność dydaktyczną dla Szkoły Podstawowej  w Wiszni Małej.

Dostawca: „Certus” Jacek Palus z siedzibą we Wrocławiu.

Przewidywane nakłady w 2004r wynoszą 7435 zł i jest to dotacja budżetu państwa.

5. Zakup nagłośnienia z pełnym wyposażeniem w SP i Gimnazjum w Krynicznie.

Wykonawca: Korporacja Budownictwa Przemysłowego „Janusz Polewczyk”.

Termin wykonania: 2004r.

Przewidywane nakłady w 2004r na w/w inwestycję wynoszą 14 220 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 852 Pomoc Społeczna przewidywane nakłady na 31.12.2004r wynoszą 10 000 zł.

1.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.

Wykonawca: Firma „COMNET” ul. Św. Wincentego we Wrocławiu – wyłoniony na podstawie zapytania o cenę.

Przewidywane nakłady w 2004 r. na zadanie jw. wynoszą 10 000 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu klasyfikacji budżetowej – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidywane nakłady na 31.12. 2004 r wynoszą 628 938 zł, w tym:

- środki własne gminy 209 635 zł,

pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 99 150,00 zł,

dotacja z WFOŚiGW w wysokości 99 150,00 zł,

dotacja z programu SAPARD w wysokości 221 003 zł,

z tego na:

1. Rozbudowa ujęć dla wodociągu Grupowego „Wisznia Mała”- dział 900

Zadanie własne gminy, które dotyczy zapewnienia dostawy wody pitnej dla wszystkich odbiorców z wodociągu Grupowego Wisznia Mała..

Po uzbrojeniu studni i oddaniu do eksploatacji całe ujęcie dla wodociągu Grupowego Wisznia Mała będzie mogło wyprodukować ok.110 m3/h.

Terminy realizacji:

## Modernizacja SUW

Rozpoczęcie –  2005 r.

Zakończenie –  2007 r.

Przewidywane nakłady w 2004 r. na zadanie jw. wynoszą 6 000 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej dosyłowej wraz z przyłączami do osiedla mieszkaniowego

ul. Sosnowa i Brzozowa w Ligocie Pięknej - dział 900.

Zadanie własne gminy polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ligota Piękna ul. Sosnowa i Brzozowa.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci:

o średnicy  160 mm i długości  134 m,

o średnicy 110 mm i długości 874 m,

oraz 19 szt. przyłączy o średnicy 40 mm i długości 546,5 m.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie 2003r (prace projektowe)

- zakończenie 2004r

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Tadeusz Ściesiek z siedzibą w Legnicy – wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą SAPARD.

Przewidywane nakłady w 2004r na w/w inwestycję wynoszą 107 731 zł z tego:

środki własne gminy 73 058 zł,

dotacja ramach programu SAPARD 34 673 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej –grawitacyjna i tłoczna ,pompownie

Ps-1,Ps-2,Ps-3,Ps-4,Ps-5,Ps-7 oraz zasilanie energetyczne dla ww.

przepompowni dla wsi Wisznia Mała, Ligota Piękna i Strzeszów – dział 900

Inwestycja ta jest wieloletnim zadaniem własnym gminy, docelowo obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej. W 2004 i 2005 kanalizowane będą ulice Szkolna, Wąska, Krótka i Leśna a w Ligocie Pięknej ulice: Na Kolonii, Wąska, Główna.

W ramach I etapu realizowany był przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Żmigrodzie następujący zakres o wartości  397 693 zł:

- kolektory grawitacyjne PCV 200 mm – 870 mb ,

lokalizacja Wisznia Mała ul. Szkolna i ul. Leśna

wartość-    171 246,59 zł

- kolektor tłoczny PE 160 mm -   323 mb ,

lokalizacja Wisznia Mała – łącznik między ul. Leśną a Szkolną .

wartość – 67 100,53 zł

- przykanaliki grawitacyjne PCV 160 mm – 654 mb

lokalizacja Wisznia Mała ul. Szkolna, Leśna

wartość – 109 929,97 zł

- obsługa geodezyjna – 628,56 zł

Pompownia ścieków PS-2 –lokalizacja Wisznia Mała ul. Szkolna wraz z zasilaniem energetycznym. Wykonawca Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Żmigrodzie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą SAPARD za kwotę umowy 1 477 101 zł.

Przewidywane nakłady w 2004r na w/w inwestycję wynoszą 476 207 z tego:

środki własne gminy  85 577 zł ,

pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 99 150,00 zł,

dotacja z WFOŚ i GW w wysokości 99 150,00 zł,

dotacja ramach programu SAPARD w wysokości 198 300,00 zł.

6. Budowa oświetlenia drogowego - dział 900.

Przewidywane nakłady na to zadanie wynoszą 45 000,0 zł , z tego na oświetlenie

ulicy Letniskowej i Akacjowej w Ligocie Pięknej  nakłady wynoszą 14 498,00 zł  ,

a ulicy  Głównej  w Psarach  30 502,00 zł .

1. Budowa oświetlenia drogowego Ligota Piękna ul. Akacjowa i Letniskowa .

Zadanie własne gminy obejmujące budowę 4 punktów oświetlenia drogowego i ułożenie 241 mb kabla energetycznego w miejscowości Ligota Piękna w drodze gminnej, ulica Letniskowa i Akacjowa . Wykonawca zadania – Zakład  Instalatorstwa Elektrycznego i Usług  Ogólnobudowlanych Andrzej Brewka ,Wisznia Mała wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Wartość robót wynosi 18 756 zł z tego w 2003 poniesiono nakład 4 258 zł a przewidywane nakłady na 2004r wynoszą 14 498 zł.

Termin realizacji :

- rozpoczęcie grudzień 2003 r.

- zakończenie czerwiec 2004r.

2.Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 5 w miejscowości Psary .

Zadanie własne gminy obejmuje budowę  kabla energetycznego YAKY 4 x 35 mm o długości 477 mb i 17 punktów świetlnych w Psarach przy drodze krajowej nr 5.

Wykonawca zadania Zakład  Instalatorstwa Elektrycznego i Usług  Ogólnobudowlanych Andrzej Brewka Wisznia Mała wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Wartość robót  87 000 zł .

Termin wykonania :

- rozpoczęcie  listopad 2004 r.

- zakończenie kwiecień 2005 r.

opracowała : mgr inż. Sławomira Hermann

Wisznia Mała 15.10.2004 r,